110实验室前沿技术分组研究与专题汇报

开题报告

| 研究题目 | 面向学院竞赛组织场景的报名与评审管理系统设计与实现 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 课题类型 | 系统开发类 |  |  |
| 应用场景与 演示方式 | 应用场景：数学与统计学院统计建模大赛报名、信息审核、作品提交、专家分配、评审打分、成绩汇总与导出全流程管理。 演示方式：可运行 Web 系统 + 功能演示视频 + 可视化管理看板展示。 | 指导教师/带教学长 | 于凤敏 |
| 小组成员 | 姓名 | 学号 | 专业 |
| 1 | 张骄 | 2025213820 | 数学 |
| 2 | 王睿 | 2025213823 | 数学 |
| 3 | 刘思彤 | 2025213851 | 数学 |
| 课题研究目的和意义（含国内外研究相关工作综述）： 目前学院各类学科竞赛的组织工作仍以人工收集材料、Excel 表格管理、线下审核与评分汇总为主，存在流程繁琐、易出错、进度不透明、评审分配不规范、过程难以追溯等问题。市面上通用的报名表单系统仅能完成基础信息收集，无法支持竞赛场景下的多角色权限管理、多材料分类上传、两级审核、专家批量分配、自动评分与规范导出等核心需求。 本课题针对学院统计建模大赛真实业务流程，设计并实现一套轻量化、可部署、可直接落地使用的竞赛报名与评审管理系统。项目不仅完成基础业务闭环，还增加数据可视化看板、作品在线预览、操作日志追溯、批量处理、权限安全隔离等差异化功能，显著提升竞赛组织效率与规范性，具备较强实际应用价值，后续可进一步拓展为学院常态化赛事管理平台，并支持大创项目申报。 |  |  |  |
| 研究目标： 1.实现学生、管理员、评审专家三类用户的权限严格分离与安全认证。 2.完成团队报名、信息审核、作品上传、材料审核、专家分配、评审打分、自动算分、排名导出的完整业务闭环。 3.支持报名表、承诺书、AI 工具使用表、论文、查重报告、数据包等多文件分类上传与在线预览。 4.实现数据可视化看板，实时展示报名数量、组别分布、审核进度、评审进度与得分统计。 5.实现关键操作日志全程记录，确保登录、审核、分配、打分、导出等行为可追溯。 6.系统可在学院 Ubuntu 服务器（10.16.68.218）上稳定部署与访问。 |  |  |  |
| 研究内容、技术路线与评价指标： （1）主要研究内容 - 用户模块：注册、登录、身份校验、角色区分与权限控制。 - 团队报名：队长负责填报，支持 3 人默认配置与人员增减，防重复提交，分本科生 与研究生组。 - 材料管理：多类别文件上传、格式与大小校验、文件存储、在线预览、批量下载。 - 审核流程：实现报名信息审核、参赛材料审核两级审核机制，支持通过与驳回。 - 评审管理：支持 3/5 名专家评审模式，支持专家批量分配、团队分组评审。 - 评分与统计：自动计算平均分、自动排名、防止打分篡改，支持分数实时查看。 - 数据看板：展示报名统计、审核进度、评审完成情况、得分分布。 - 操作日志：对登录、信息修改、审核、分配、打分、导出、删除等操作留痕记录。 - 导出功能：按学院要求格式导出成绩表与评审结果（Excel）。 （2）关键技术路线 - 前端：Bootstrap 5 + Jinja2 模板 + Chart.js 可视化 - 后端：Python Flask - 数据库：SQLite - 文件存储：按队伍、按材料类型分类目录存储 - 部署：Ubuntu + Gunicorn - 所有亮点功能均采用成熟组件实现，无复杂算法，无模型训练，开发成本低、稳定性高。 （3）评价指标 - 功能覆盖率：100% 满足赛事管理流程要求 - 页面响应时间：≤1.5 秒 - 支持上传格式：PDF/DOCX/ZIP - 作品在线预览成功率：100% - 关键操作日志覆盖率：100% - 系统可 7×24 小时稳定运行 - 差异化亮点数量：≥5 项 |  |  |  |
| 小组成员、任务分工与进度安排： 任务分工 1.成员 1（组长） 需求分析、方案设计、后端开发、数据库设计、核心功能实现、亮点功能开发、系统部署、答辩主讲。 2.成员 2 前端页面完善、资料整理、测试用例设计、系统测试、BUG 反馈、演示视频录制与剪辑、汇报 PPT 制作。 3.成员 3 开题报告撰写、结题报告撰写、文档规范化整理、参考文献整理、材料归档、成果汇总、演示文稿辅助。 说明：三人分工明确、互补协作，核心技术由组长负责，文档、测试、展示由组员配合。 进度安排 5 月 7 日前：完成开题报告提交，确定分工与技术路线 5 月 7 日–5 月 14 日：完成登录、注册、报名、上传、审核等核心功能 5 月 15 日–5 月 21 日：完成评审分配、打分、导出、看板、在线预览、日志等亮点功能 5 月 22 日–5 月 28 日：系统测试、优化、BUG 修复、部署至学院服务器 答辩前：完成结题报告、PPT、演示视频、代码与材料归档 |  |  |  |
| 预期成果/产出： 1.可在学院服务器直接运行的 Web 系统 2.完整源代码、运行说明、环境配置文档 3.开题报告、结题报告、汇报 PPT 4.系统演示视频 5.测试记录、操作日志截图、看板截图 6.符合学院要求的 Excel 成绩导出表 7.系统具备数据可视化看板、作品在线预览、操作日志、批量分配、权限安全控制等差异化功能，整体更完善、更贴合学院实际使用需求。 |  |  |  |
| 参考文献： [1] Flask 官方文档 [2] Bootstrap 5 开发文档 [3] SQLite 数据库使用指南 [4] 高校竞赛管理系统设计与实践 |  |  |  |